ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ

«Модульный дом с земельным участком»

Потребительский кооператив

по реализации инициатив пайщиков «Алтай»

Редакция 4.0

г. Людиново

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения, правовая природа и кооперативные принципы

Раздел 2. Цели и механизм удовлетворения потребности

Раздел 3. Участники Программы и порядок вступления

Раздел 4. Имущество Программы, раздельный учёт и реестры

Раздел 5. Целевые паевые взносы и финансирование

Раздел 6. Ориентировочные этапы реализации Программы

Раздел 7. Порядок очередности распределения результатов

Раздел 8. Выбор, замена подрядчиков и изменение проекта

Раздел 9. Конфликт интересов

Раздел 10. Информирование участников, отчётность и фотофиксация

Раздел 11. Изменение параметров объекта, формирование цены и замена участка

Раздел 12. Контроль Программы

Раздел 13. Страхование рисков

Раздел 14. Приостановка и возобновление Программы

Раздел 15. Экономия Программы и кооперативные выплаты

Раздел 16. Порядок завершения участия и возврат средств

Раздел 17. Исключение участника из Программы

Раздел 18. Изменение бюджета и дополнительные взносы

Раздел 19. Форс-мажор

Раздел 20. Прекращение Программы

Раздел 21. Риски и ответственность

Раздел 22. Архив документов

Раздел 23. Заключительные положения

Приложение №1. Плановый бюджет Программы

Приложение №2. Пример расчёта экономии Программы

Раздел 1. Общие положения, правовая природа и кооперативные принципы

1.1. Настоящий Паспорт целевой потребительской программы «Модульный дом с земельным участком» (далее — Программа) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 123.1–123.3), Законом Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, союзах) в Российской Федерации» (с изменениями от 01.09.2024), Уставом Потребительского кооператива по реализации инициатив пайщиков «Алтай» (далее — Кооператив) и Положением о целевых потребительских программах Кооператива.

1.2. Настоящий Паспорт определяет механизм удовлетворения имущественной потребности пайщиков Кооператива путём организации создания имущественного объекта и его предоставления участникам Программы.

1.3. Кооператив действует как организатор реализации общей имущественной потребности участников. Все имущественные решения принимаются в интересах пайщиков, а не в интересах получения дохода Кооперативом.

1.4. Кооперативные принципы Программы:

1.4.1. Отсутствие цели извлечения прибыли. Все действия Кооператива совершаются исключительно в интересах участников Программы и не преследуют цели извлечения прибыли Кооперативом.

1.4.2. Добровольность участия. Участие в Программе является добровольным. Участник самостоятельно определяет: размер участия, параметры имущественного объекта, продолжение участия, выход из Программы.

1.4.3. Самоуправление. Ключевые решения по Программе принимаются органами управления Кооператива: Общим собранием пайщиков, Советом, Правлением — в пределах их компетенции, установленной Уставом.

1.4.4. Прозрачность. Кооператив обеспечивает доступ участников к информации о ходе реализации Программы, расходовании средств и состоянии имущества Программы.

1.4.5. Равенство. Каждый участник имеет один голос на Общем собрании независимо от размера целевого паевого взноса.

1.5. Правовая природа. Программа не является договором строительства, купли-продажи, аренды, инвестирования или займа. Кооператив самостоятельно не осуществляет строительство, изготовление или продажу объектов недвижимости. Кооператив организует удовлетворение потребностей пайщиков путём заключения договоров с третьими лицами в интересах реализации Программы.

1.6. Программа утверждается Общим собранием пайщиков квалифицированным большинством голосов и действует до полного завершения расчётов со всеми участниками либо до её досрочного прекращения.

1.7. Термины и определения:

• участник Программы — пайщик, подавший заявление, внёсший целевой паевой взнос и включённый в реестр;

• целевой паевой взнос — часть паевого взноса, направляемая на финансирование Программы;

• имущественный объект — результат реализации Программы (земельный участок или право на него, модульный дом);

• плановая стоимость — ориентировочная стоимость реализации Программы, определяемая на основе коммерческих предложений;

• окончательная стоимость — фактические расходы Кооператива на создание объекта и организацию Программы по итогам финального отчёта;

• экономия Программы — остаток средств Программы после исполнения всех обязательств и покрытия окончательной стоимости;

• имущество Программы — денежные средства, объекты и обязательства, учитываемые отдельно;

• кооперативная выплата — использование экономии Программы по решению Общего собрания.

Раздел 2. Цели и механизм удовлетворения потребности

2.1. Цель Программы — удовлетворение имущественной потребности участников путём организации создания имущественного объекта на кооперативных принципах, без цели извлечения прибыли.

2.2. Механизм удовлетворения потребности. Кооператив организует удовлетворение имущественной потребности участника посредством:

1) объединения целевых паевых взносов участников;

2) подбора и оформления прав на земельный участок;

3) организации изготовления, доставки и монтажа модульного дома через подрядчиков;

4) правового, бухгалтерского и технического сопровождения;

5) предоставления результата участнику либо иного способа завершения участия.

2.3. Результатом реализации Программы является удовлетворение имущественной потребности участника посредством получения имущественного объекта либо иного способа завершения участия (возврат средств, новация, кооперативная выплата).

2.4. Экономия Программы (если она образуется) не гарантируется и зависит от фактических расходов, рыночной ситуации и условий реализации Программы.

Раздел 3. Участники Программы и порядок вступления

3.1. Участниками могут быть пайщики Кооператива, достигшие 18 лет, подавшие заявление и внесшие целевой паевой взнос.

3.2. Минимум — 3 участника, максимум — 20 (может быть изменён Общим собранием).

3.3. Реестр участников ведёт Правление. Реестр содержит: ФИО, паспортные данные, дату вступления, размер и дату взноса, форму получения результата, параметры объекта, статус участия.

3.4. Заявление рассматривается Советом в срок не более 30 календарных дней.

Раздел 4. Имущество Программы, раздельный учёт и реестры

4.1. Имущество Программы образуется за счёт целевых паевых взносов участников, заёмных средств (в порядке статьи 23 Устава) и иных источников, не запрещённых законодательством.

4.2. Имущество, приобретённое в рамках Программы, учитывается отдельно от имущества Кооператива, не связанного с Программой.

4.3. Кооператив ведёт раздельный учёт доходов, расходов и обязательств по Программе. Раздельный учёт включает:

1) отдельный субсчёт для учёта целевых паевых взносов;

2) отдельный субсчёт для учёта расходов;

3) отдельный субсчёт для учёта имущества Программы;

4) аналитический учёт по каждому участнику (лицевой счёт).

4.4. Средства Программы не смешиваются со средствами других программ. Расходование на цели, не связанные с Программой, не допускается.

4.5. Правление ведёт следующие реестры:

• реестр участников Программы;

• реестр объектов (земельные участки, дома, материалы);

• реестр подрядчиков и контрагентов;

• реестр расходов Программы (с первичными документами).

4.6. Каждый участник вправе получить выписку из лицевого счёта в срок не более 10 рабочих дней. Участник вправе ознакомиться с первичными документами, подтверждающими расходы Программы, если это не нарушает права третьих лиц (коммерческую тайну подрядчиков).

Раздел 5. Целевые паевые взносы и финансирование

5.1. Размер целевых паевых взносов определяется исходя из плановой стоимости реализации Программы (Приложение №1). Окончательная стоимость определяется фактическими расходами Кооператива по итогам финального отчёта.

5.2. Минимальный размер целевого паевого взноса — 100 000 рублей. Рекомендуемый — 300 000 рублей. Окончательный размер определяется параметрами объекта, бюджетом Программы и решением участника о форме получения результата.

5.3. Порядок внесения:

1) первый взнос — не менее 30% — в течение 14 дней с даты включения в реестр;

2) второй взнос — не менее 30% — после оформления прав на участок;

3) третий взнос — оставшаяся часть — после договоров с подрядчиками.

5.4. Целевой паевой взнос является частью паевого взноса пайщика (п. 7.6 Устава) и учитывается раздельно.

Раздел 6. Ориентировочные этапы реализации Программы

6.1. Этапы являются ориентировочными. Детальный график по каждому этапу утверждается Правлением отдельно и может корректироваться.

6.2. Ориентировочные этапы:

Этап 1. Подготовка (3 мес.): заявления, реестр, взносы, подбор участков, переговоры.

Этап 2. Оформление (3–6 мес.): права на участок, параметры объекта, договоры.

Этап 3. Создание (6–12 мес.): изготовление, доставка, монтаж, коммуникации.

Этап 4. Завершение (после 12 мес.): предоставление результата, отчёт, расчёты.

6.3. Общий ориентировочный срок — 18 месяцев. Не является обязательным, может быть продлён Общим собранием.

Раздел 7. Порядок очередности распределения результатов

7.1. При превышении количества участников над количеством одновременно создаваемых объектов применяется очередность.

7.2. Очередность определяется по дате и времени полного внесения целевого паевого взноса. При совпадении даты и времени внесения — проводится жеребьёвка в присутствии участников с равной очередью, оформляемая протоколом.

7.3. Правление ведёт реестр очередности, обновляемый при каждом изменении и публикуемый в информационной системе Кооператива.

7.4. Участник вправе отказаться от очереди с переходом в конец (письменное заявление).

7.5. Порядок может быть изменён Общим собранием квалифицированным большинством.

Раздел 8. Выбор, замена подрядчиков и изменение проекта

8.1. Правление выбирает подрядчиков на основании анализа не менее трёх коммерческих предложений либо с обоснованием невозможности такого сравнения.

8.2. Результаты выбора оформляются протоколом Правления с указанием: наименования, предмета, стоимости, срока, обоснования выбора.

8.3. Договоры свыше 10% активов — одобряются Советом. Свыше 25% — Общим собранием как крупные сделки.

8.4. Замена подрядчика. При нарушении сроков или качества работ Правление:

1) направляет подрядчику уведомление о нарушении и требование устранить;

2) при неисполнении — расторгает договор с возмещением убытков;

3) проводит повторный отбор в порядке п. 8.1;

4) уведомляет участников в течение 5 рабочих дней;

5) публикует новый протокол выбора подрядчика.

8.5. Изменение проекта модульного дома. Если производитель прекратил выпуск модели или изменил характеристики, Правление:

1) уведомляет участников в течение 5 рабочих дней;

2) предлагает альтернативные модели с сопоставимыми или лучшими характеристиками;

3) при согласии участников — заключает договор на альтернативную модель;

4) при несогласии — ставит вопрос о приостановке Программы (раздел 14).

Раздел 9. Конфликт интересов

9.1. Лицо, заинтересованное в сделке с подрядчиком (член Совета, Председатель, их супруги, родственники, аффилированные лица), обязано раскрыть информацию до совершения сделки.

9.2. Сделка с заинтересованностью одобряется Советом (до 10% активов) или Общим собранием (свыше 10%).

9.3. Сделка с нарушением может быть признана недействительной.

9.4. Председатель Правления и члены Совета не вправе выступать подрядчиками по Программе без одобрения Общего собрания.

Раздел 10. Информирование участников, отчётность и фотофиксация

10.1. Правление обеспечивает ежемесячное информирование участников о статусе Программы через личный кабинет на веб-сайте Кооператива.

10.2. Ежемесячный статус включает: текущий этап, выполненные работы, фактические расходы за период, остаток средств Программы, планы на следующий период.

10.3. Фотофиксация. Этапы создания имущественного объекта фиксируются фото- и видеоматериалами. Материалы размещаются в личном кабинете не позднее 5 рабочих дней после завершения этапа.

10.4. Ежеквартальный отчёт — Совету. Годовой отчёт — Общему собранию. Финальный отчёт — Общему собранию для утверждения.

10.5. Каждый участник вправе ознакомиться с первичными документами, подтверждающими расходы Программы, если это не нарушает права третьих лиц.

10.6. Информация размещается в личном кабинете участника и доступна в течение всего срока реализации Программы.

Раздел 11. Изменение параметров объекта, формирование цены и замена участка

11.1. Участник вправе инициировать изменение параметров (площадь, комплектация, регион) письменным заявлением в Правление.

11.2. Формирование цены при изменении параметров. При изменении параметров объекта стоимость рассчитывается на основании:

1) коммерческого предложения производителя модульного дома на выбранную модель;

2) сметы подрядчика на дополнительные работы (фундамент, коммуникации, благоустройство);

3) кадастровой стоимости земельного участка (при замене участка).

Разница между плановой и новой стоимостью оплачивается участником как доплата или компенсируется соразмерным уменьшением результата — по соглашению сторон.

11.3. Правление рассматривает заявление в срок 15 рабочих дней. Изменение допускается, если: технически реализуемо, участник вносит доплату или соглашается на уменьшение, не нарушает права других участников.

11.4. Замена участка. Если участок оказался непригодным (обременения, споры, отказ администрации), Правление:

1) уведомляет участников в течение 5 рабочих дней;

2) инициирует подбор альтернативного участка;

3) при невозможности — ставит вопрос о приостановке (раздел 14).

11.5. Замена оформляется решением Правления с уведомлением всех участников.

Раздел 12. Контроль Программы

12.1. Участники Программы имеют право на контроль за её реализацией, включающее:

1) знакомиться с документами Программы (заявления, договоры, сметы, акты, протоколы, первичные документы) в порядке статьи 6 Устава;

2) требовать у Правления внеочередной отчёт о состоянии Программы — не более одного раза в квартал;

3) инициировать проверку через Ревизионную комиссию Кооператива при наличии обоснованных подозрений в нецелевом расходовании средств;

4) привлекать независимого аудитора за счёт собственных средств или за счёт средств Программы (по решению Общего собрания);

5) проводить осмотр имущественного объекта на этапе создания — по согласованию с Правлением и подрядчиком.

12.2. Ревизионная комиссия Кооператива проверяет финансово-хозяйственную деятельность по Программе не реже одного раза в год.

12.3. Результаты проверки Ревизионной комиссии или независимого аудитора представляются Общему собранию пайщиков.

Раздел 13. Страхование рисков

13.1. Правление Кооператива вправе страховать:

1) имущество Программы на этапе создания;

2) строительно-монтажные риски;

3) гражданскую ответственность подрядчиков перед Кооперативом.

13.2. Решение о страховании принимается Правлением. Расходы на страхование относятся на фактические расходы Программы.

13.3. Страхование не является обязательным, но рекомендуется. При принятии решения о страховании Правление уведомляет участников.

Раздел 14. Приостановка и возобновление Программы

14.1. Программа может быть приостановлена решением Правления в случаях:

1) недостаточного сбора взносов;

2) существенного роста стоимости (более 15%);

3) действий органов власти;

4) форс-мажора (раздел 19);

5) невозможности замены участка или подрядчика;

6) иных объективных препятствий.

14.2. При приостановке Правление: уведомляет участников в 10 рабочих дней с указанием причин и срока; обеспечивает сохранность имущества; разрабатывает план возобновления или прекращения.

14.3. Возобновление — решением Правления. Если приостановка более 6 месяцев — вопрос на Общее собрание о прекращении.

14.4. В период приостановки участник вправе выйти из Программы с возвратом средств (раздел 16).

Раздел 15. Экономия Программы и кооперативные выплаты

15.1. После завершения Программы Правление определяет окончательную стоимость реализации Программы на основании первичных документов и составляет финальный отчёт.

15.2. Если после исполнения всех обязательств и покрытия окончательной стоимости образовалась экономия Программы (остаток неиспользованных средств), Общее собрание пайщиков вправе определить порядок её использования.

15.3. Экономия Программы не гарантируется. При её отсутствии использование не производится.

15.4. Экономия Программы может быть направлена на:

1) возврат части неиспользованных средств участникам (кооперативная выплата);

2) уменьшение размера окончательных расчётов с участниками (зачёт);

3) увеличение паенакопления участников (зачисление на лицевой счёт);

4) развитие материальной базы Кооператива для аналогичных программ (при согласии Общего собрания);

5) формирование резерва для будущих целевых потребительских программ.

15.5. Источником кооперативных выплат является исключительно экономия Программы. Не допускается использование средств паевого фонда, резервного фонда или неделимого фонда Кооператива.

15.6. Кооперативные выплаты осуществляются в соответствии с методикой, утверждённой Общим собранием одновременно с утверждением финального отчёта. Методика учитывает участие каждого пайщика в Программе.

15.7. Кооперативные выплаты не являются инвестиционным доходом, дивидендом, прибылью или иным доходом от вложений. Целевой паевой взнос не порождает права на получение дохода от его внесения.

Раздел 16. Порядок завершения участия и возврат средств

16.1. Завершение участия возможно путём: получения объекта (передача, новация — ст. 8 Устава); добровольного выхода; исключения (раздел 17); прекращения Программы (раздел 20).

16.2. Новация — в порядке статьи 8 Устава. Соглашение о новации в письменной форме.

16.3. При добровольном выходе возврат целевого паевого взноса осуществляется при наличии денежных средств Программы либо после реализации имущества Программы, не переданного другим участникам. Возврат производится с удержанием фактических расходов, понесённых в отношении данного участника.

16.4. Срок возврата определяется Правлением исходя из фактического наличия средств Программы, но не позднее 6 месяцев с даты заявления.

16.5. Минимальная часть паевого взноса (5 000 рублей) возвращается при прекращении членства в Кооперативе (п. 7.4 Устава).

Раздел 17. Исключение участника из Программы

17.1. Участник может быть исключён из Программы (без прекращения членства в Кооперативе) решением Общего собрания в случаях:

1) систематической неуплаты (более 3 месяцев);

2) предоставления недостоверных сведений;

3) действий, наносящих ущерб Программе.

17.2. Решение — большинством в три четверти голосов. Участник вправе представить объяснения.

17.3. Исключённому возвращается взнос в порядке раздела 16 (при наличии средств).

17.4. Исключение из Программы не влечёт прекращения членства в Кооперативе.

Раздел 18. Изменение бюджета и дополнительные взносы

18.1. При росте стоимости более 15% Правление вносит на Совет предложение об изменении бюджета.

18.2. Изменение до 25% — Совет. Свыше 25% — Общее собрание.

18.3. Дополнительные взносы устанавливаются Общим собранием с указанием: размера, срока, последствий неуплаты.

18.4. Участник, не внесший дополнительный взнос, вправе выйти с возвратом средств (раздел 16).

Раздел 19. Форс-мажор

19.1. Кооператив не несёт ответственности за неисполнение, явившееся следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после начала реализации.

19.2. Форс-мажор: природные явления, эпидемии, военные действия, акты органов власти, существенно изменяющие правовое регулирование, иные непредотвратимые обстоятельства.

19.3. При наступлении: уведомление участников в 15 рабочих дней; приостановка (раздел 14); обращение в ТПП при необходимости.

19.4. После прекращения — возобновление или прекращение (раздел 20).

Раздел 20. Прекращение Программы

20.1. Прекращение в случаях: полного завершения расчётов; решения Общего собрания (квалифицированное большинство); ликвидации Кооператива; банкротства.

20.2. При прекращении до завершения: промежуточный отчёт; реализация имущества; возврат участникам пропорционально внесённым суммам за вычетом фактических расходов.

20.3. Решение — Общее собрание. Уведомление в 10 рабочих дней.

Раздел 21. Риски и ответственность

21.1. Риски: недостаточный сбор взносов; рост стоимости; риски оформления; риски подрядчиков; рыночные риски; возможность нулевой или отрицательной экономии.

21.2. Кооператив не гарантирует: доходность, прибыль, возврат в установленный срок, конкретную рыночную стоимость объекта.

21.3. Кооператив несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. Возмещение имущественных требований участников производится в пределах имущества Программы, за исключением случаев, когда законом предусмотрена иная ответственность (в том числе при умысле или грубой неосторожности органов управления Кооператива).

21.4. Субсидиарная ответственность участников ограничена невнесённой частью паевого взноса (статья 25 Устава).

Раздел 22. Архив документов

22.1. Все документы Программы (заявления, договоры, протоколы, акты, сметы, отчёты, первичные документы) хранятся в Кооперативе не менее 5 (пяти) лет после завершения Программы.

22.2. Электронные копии размещаются в личном кабинете и доступны в течение срока хранения.

22.3. При ликвидации Кооператива документы передаются на хранение в порядке, установленном законодательством.

Раздел 23. Заключительные положения

23.1. Паспорт вступает в силу с момента утверждения Общим собранием.

23.2. Изменения — Общим собранием квалифицированным большинством в три четверти голосов.

23.3. Программа не является инвестиционной деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и не относится к отношениям, регулируемым законодательством о рынке ценных бумаг, инвестиционной деятельности и иными специальными законами, регулирующими привлечение инвестиций.

23.4. Споры — путём переговоров, при недостижении — в судебном порядке по месту нахождения Кооператива.

23.5. Уведомления — в письменной форме или через личный кабинет.

Утверждено Общим собранием пайщиков

Протокол № 【указать номер】

от «____» _______________ 20__ г.

Председатель Правления

_________________ / ___________________ /

Приложение №1

Плановый бюджет Программы

Плановый бюджет Программы формируется Правлением на основе коммерческих предложений подрядчиков и утверждается Общим собранием пайщиков одновременно с утверждением Программы. Бюджет является ориентировочным и может корректироваться в порядке раздела 18.

| № | Статья расходов | Сумма (₽) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок (оформление прав) | ___________ |
| 2 | Модульный дом (изготовление на производстве) | ___________ |
| 3 | Доставка модульного дома на участок | ___________ |
| 4 | Фундамент (монолитный / свайно-винтовой) | ___________ |
| 5 | Монтаж дома на фундаменте | ___________ |
| 6 | Коммуникации (электричество, вода, канализация, отопление) | ___________ |
| 7 | Благоустройство участка | ___________ |
| 8 | Проектная документация и согласования | ___________ |
| 9 | Страхование строительно-монтажных рисков | ___________ |
| 10 | Услуги подрядчиков (кадастровый инженер, юрист, бухгалтер) | ___________ |
| 11 | Госпошлины, налоги, разрешения | ___________ |
| 12 | Непредвиденные расходы (резерв 5–10%) | ___________ |
| Итого |  | ___________ |

Примечание: конкретные суммы заполняются после получения коммерческих предложений от подрядчиков. Бюджет утверждается Общим собранием пайщиков.

Приложение №2

Пример расчёта экономии Программы

Настоящий пример является иллюстративным и не представляет обязательств Кооператива. Конкретные цифры определяются по итогам реализации Программы.

| Показатель | Сумма (₽) |
| --- | --- |
| Плановая стоимость Программы (10 участников) | 12 000 000 |
| Фактические расходы Кооператива | 11 600 000 |
| Экономия Программы (остаток средств) | 400 000 |
| Распределение экономии: |  |
| • Возврат части средств участникам (кооперативные выплаты) | 400 000 |
| • В среднем на участника (10 чел.) | 40 000 |
| Итого к возврату каждому участнику | 40 000 |

Примечания:

1. Экономия Программы не гарантируется. При отрицательном результате (фактические расходы превысили плановые) кооперативные выплаты не осуществляются.

2. Распределение экономии осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Общим собранием одновременно с финальным отчётом.

3. Кооперативные выплаты не являются инвестиционным доходом, дивидендом или прибылью.

4. В примере показан случай возврата средств. Возможны иные формы: зачёт, увеличение паенакопления — по решению Общего собрания.